  ส่วนที่  1
บทนำ
วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน      มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา         และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง  ๆ  ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค    รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น  ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น  ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ    ส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค   หรือหน่วยงานอื่น  ๆ      ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง  ๆ    ที่เกี่ยวข้อง

4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่น  ๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่
ภาคผนวก  ก
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1  แนวทาง  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
    1.2  แนวทาง  การป้องกันน้ำท่วมในเขตชุมชน
    1.3  แนวทาง  การขยายเขตไฟฟ้า

	12
2
1
	80.00
13.33
6.66
	1,034,800
136,700
3,500,000
	22.15
2.92
74.92
	อบต.ท่าตูม

	รวม
	15
	18.51
	4,671,500
	14.41
	

	2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
    2.1  แนวทาง  การพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
    2.2  แนวทาง  การพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร

	-

2
	-
100
	-

96,200
	-
100
	อบต.ท่าตูม

	รวม
	2
	100
	96,200
	100
	

	3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข
    3.1  แนวทาง การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน
    3.2  แนวทาง  การพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
	7
-
	100
-
	707,700
-
	100
-
	อบต.ท่าตูม

	รวม
	7
	100
	707,700
	100
	


ภาคผนวก  ก
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
    4.1  แนวทาง  การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
    4.2  แนวทาง  การพัฒนาทางโภชนาการแก่เด็ก
    4.3  แนวทาง  การพัฒนาเด็กวัยเรียน
    4.4  แนวทาง  การพัฒนาเยาวชน
    4.5  แนวทาง  การพัฒนาการขยายโอกาสทางการศึกษา
    4.6  แนวทาง  การพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัย
    4.7  แนวทาง  การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    4.8  แนวทาง  การพัฒนาการส่งเสริมศาสนา
	4
8
-

4
-

-
4
1
	19.04
38.09
-
19.04
-
-
19.04
4.76
	210,500
1,685,455
-

95,000
-

-
290,000
10,000
	9.18
73.56
-
4.14
-
-
12.65
0.43
	อบต.ท่าตูม

	*รวม
	21
	25.92
	2,290,955
	7.06
	

	5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    5.1  แนวทาง  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพประชาชน
    5.2  แนวทาง  การพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร
    5.3  แนวทาง  การพัฒนาการส่งเสริมปศุสัตว์
    5.4  แนวทาง  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
	3
-
-

-
	100
-
-
-
	60,000
-
-

-
	100
-
-
-
	อบต.ท่าตูม

	รวม
	3
	
	60,000
	0.18
	

	ภาคผนวก  ก
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม
    6.1  แนวทาง  การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    
    6.2  แนวทาง  การพัฒนาการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน  โรงเรียน
    6.3  แนวทาง  การพัฒนาสวัสดิการเด็ก เยาวชนและสตรี
    6.4  แนวทาง  การพัฒนาการช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
    6.5  แนวทาง  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	1
2
1
11
2
	5.88
11.76
5.88
64.70
11.76
	10,000
110,000
10,000
11,060,200
70,000
	0.08
0.97
0.08
98.22
0.62
	อบต.ท่าตูม

	รวม
	17
	20.98
	11,260,200
	34.73
	


ภาคผนวก  ก
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    7.1  แนวทาง  การพัฒนาการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
    7.2  แนวทาง  การพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำ
    7.3  แนวทาง  การพัฒนาป่าชุมชน

	2
-
2
	50.00
-
50.00

	50,000
-
10,000
	83.33
-
16.66

	อบต.ท่าตูม

	รวม
	4
	4.93
	60,000
	0.18
	

	8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง
    8.1  แนวทาง  การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
    8.2  แนวทาง  การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
    8.3  แนวทาง  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

	5
9
-
	41.66
75.00
-

	12,513,725
757,000
-
	94.29
5.70

	อบต.ท่าตูม

	รวม
	12
	14.81
	13,270,725
	40.93
	

	รวมทั้งสิ้น
	81
	100
	32,417,280
	100
	


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1  แนวทางการพัฒนา เส้นทางคมนาคม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำดอนเรือ 1หมู่ที่ 6 
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 x4
	27,000
	ม.6
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	2.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยเป็ดสุขใจ
	 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3x29x
0.15 ม.
	46,000
	ม.3
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	3.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอยข้างบ้านนายสุบิน เหล่าสิทธิ์ -
หน้าบ้านนายสมพงษ์
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3x44x
0.15 ม.
	72,900

	ม.4

	อบต.ท่าตูม

	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	4.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 จากบ้านนางพันธ์-ทางแยกด้านทิศตะ วันออกบ้านนายประภาส
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3.50x80x0.15 ม.
	148,400
	ม.5
	อบต.ท่าตูม

	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	5.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จากสามแยกดอนปู่ตา-บ้านนางนันทภัทร
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4x65x0.15 ม.
	139,400
	ม.7
	อบต.ท่าตูม

	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1  แนวทางการพัฒนา เส้นทางคมนาคม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	โครงการก่อสร้างถนนดินหมู่ที่ 8 จากนานายทองสอน-หนองสวน   
	ก่อสร้างถนนดิน ถมดินขนาด 3.50x450x0.45 ม.
	72,400
	ม.8
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	7.
	โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 1 จากบ้านนางมะลิลา-นานายบุญช่วย
	ก่อสร้างถนนดิน ถมดินขนาด 2.50x142x0.45 ม.
	17,000
	ม.1
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	8.
	โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 1 จากบ้านนายเสวง-บ้านนายโกดล
	ก่อสร้างถนนดิน ถมดินขนาด 4.00x250x0.45 ม.
	45,300
	ม.1
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	9.
	โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 1 จากบ้านนางพัฒน์-นานายบุญช่วย
	ก่อสร้างถนนดิน ถมดินขนาด 3.00x130x0.80 ม.
	34,900
	ม.1
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	10.
	โครงการยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 2 จากทางเข้าหมู่บ้าน-ไปทางวัดบ้านกุดเวียน
	ก่อสร้างถนนดิน ถมดินขนาด 1.00x120 ม.
	147,500
	ม.2
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1  แนวทาง การพัฒนา เส้นทางคมนาคม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11.*
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จากประปา-ห้วยคะคาง
	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด 3.50x1,080x0.10 ม.
	142,000
	ม.6
	อบต.ท่าตูม

	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	12.*
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายบ้านท่าตูม-ดอนจั่น
	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด 3.50x1,030x0.10 ม.
	142,000
	ม.9
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.2  แนวทาง  การป้องกันน้ำท่วมในเขตชุมชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13.*
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  หมู่ที่ 3 จากบ้านนายทวี-สวนนายอุทัย
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ  แบบท่อคอนกรีตชนิดผ่าซีก 0.40 และท่อคอนกรีตชนิดกลม 0.30x199 ม. 
	84,000
	ม.3
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	14.*
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  หมู่ที่ 4 จากบ้านนางพลวงเพชร-สวนนางสำราญ
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ  แบบท่อคอนกรีตชนิดผ่าซีก 0.40 และท่อคอนกรีตชนิดกลม 0.30x115 ม.
	52,700
	ม. 4
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
    1.3  แนวทาง  การขยายเขตไฟฟ้า
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15.

	เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแส ไฟฟ้าสถานีสูบน้ำฯ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ฯ
	เพื่อพาดสายดับและติดตั้งโคมไฟภายในตำบล
	3,500,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
     2.1  แนวทางการพัฒนา ระบบน้ำเพื่อการเกษตร
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	16.
	โครงการถนนสะอาด คลองสวย น้ำใส
	เพื่อจ่ายตามโครงการถนนสะอาด คลองสวย น้ำใส
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	17.
	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าหนองคู บ้านหนองคู หมู่ที่ 8
	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต ขนาด 1.20x0.30x305x0.40 ม.
	76,200
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     3.1  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	18.
	อุดหนุนกลุ่ม อสม.โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม อสม.ประจำหมู่บ้าน
	โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	รพ.ส่งเสริมสุขภาพฯ
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	19.
	อุดหนุนกองทุนหลักประ กันสุขภาพตำบล
	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ สปสช. ตำบลท่าตูม
	120,000
	ตำบลท่าตูม
	สปสช. ตำบลท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	
	
	

	20.
	โครงการติดตั้งเสาอากาศรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ
	เพื่อติดตั้งเสาอากาศรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ
	220,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	

	21.
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
	เพื่อการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	

	22.
	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	การดำเนินงานตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	200,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     3.1  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	23.

	โครงการปรับปรุงตลาดสดบ้านท่าตูม รื้อท่อคอน กรีต พร้อมทำรางระบายน้ำแบบตะแกรง
	เพื่อปรับปรุงตลาดสดบ้านท่าตูม รื้อท่อคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำฯ
	30,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม

	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	24.
	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์กู้ชีพ กู้ภัยตำบล
	เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์กู้ชีพ กู้ภัยตำบล
	97,700
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     4.1  แนวทางการพัฒนา  เด็กก่อนวัยเรียน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	25.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถานศึก ษาค่าจัดการเรียนการสอน (ค่ารายหัว)
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน
	110,500
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	26.

	โครงการปรับปรุงซ่อม แซมต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม
	จ่ายตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม
	80,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	27.
	โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ฯ
	จ่ายตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ฯ
	10,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	28.
	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กก่อนปฐมวัย
	จ่ายตามโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กก่อนปฐมวัย
	10,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     4.2  แนวทางการพัฒนา  โภชนาการแก่เด็ก
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	29.
	โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม
	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จำนวน 65 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน
	124,553
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	30
	โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านท่าตูม ดอนเรือ
	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จำนวน 86 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน
	164,793.20
	โรงเรียนบ้านท่าตูม ดอนเรือ
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	31.
	โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านหนองข่า-โปโล
	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จำนวน 106 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน
	203,117.20
	โรงเรียนบ้านหนองข่า-โปโล
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	32.
	โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านหนองโดน-อ้อยช้าง
	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จำนวน 18 คน ๆละ 7.37 บาท 260 วัน
	34,491.60
	โรงเรียนบ้านหนองโดน-อ้อยช้าง
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     4.2  แนวทางการพัฒนา  โภชนาการแก่เด็ก
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	33.
	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม
	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน 55 คนๆละ 20 บาท  245 วัน
	318,500
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	34.
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าตูม-ดอนเรือโครงการอาหารกลางวัน
	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน 86 คนๆละ 20 บาท 200 วัน
	344,000
	โรงเรียนบ้านท่าตูม-ดอนเรือ
	โรงเรียนบ้านท่าตูม-ดอนเรือ
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	35.
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองข่า-โปโลโครงการอาหารกลางวัน
	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน 106 คนๆละ 20 บาท 200 วัน
	424,000
	โรงเรียนบ้านหนองข่า-โปโล
	โรงเรียนบ้านหนองข่า-โปโล
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	36.
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโดน-อ้อยช้างโครงการอาหารกลางวัน
	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน 18 คนๆละ 20 บาท 200 วัน
	72,000
	โรงเรียนบ้านหนองโดน-อ้อยช้าง
	โรงเรียนบ้านหนองโดน-อ้อยช้าง
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     4.3  แนวทางการพัฒนา  เยาวชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	37.
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต
	จ่ายเป็นค่าอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต
	40,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	38.
	โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC
	จ่ายตามโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC
	10,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	39.
	โครงการทัศน์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
	เพื่อโครงการทัศน์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
	30,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	40.
	โครงการค่ายวิชาการ
	จ่ายตามโครงการค่ายวิชาการ
	15,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     4.5  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	41.
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	จ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	50,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	

	42.
	โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา
	จ่ายเป็นค่าจัดงานถวายเทียนเข้าพรรษา
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	

	43.
	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว
	จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ
	200,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44.
	โครงการอบรมผู้สูงอายุ
	จ่ายเป็นค่าการอบรมผู้สูงอายุ
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	


     4.6  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมศาสนา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	45.

	โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น(บุญคูณลาน)
	จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
	10,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     5.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมอาชีพประชาชน  

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	46
	โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
	เพื่ออบรมส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
	10,000
	ตำบลท่าตูม
	บ้านหนองโดน
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


   5.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมอาชีพประชาชน  

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	47.
	โครงการอบรมฝึกอาชีพตำบลท่าตูม
	จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน
	40,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	48.
	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
	การขับเคลื่อนหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
	10,000
	ตำบลท่าตูม
	บ้านหนองโดนอ้อยช่าง
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม
     6.1  แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	49.
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ในสถานศึกษา
	จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
	10,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม
     6.2  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน โรงเรียน  

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	50.
	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
	จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น
	10,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	51.
	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล
	จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล
	100,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
      6.2  แนวทางการพัฒนา  สวัสดิการเด็ก เยาวชนและสตรี 

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	52.
	โครงการฝึกอบรมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
(คุณแม่วัย teen)
	ตามโครงการฝึกอบรมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
	10,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
6.3  แนวทางการพัฒนา  การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	53.
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
	จ่ายตามโครงการโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักผู้ยากไร้
	15,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	54.
	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
	48,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	55.
	โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
	จ่ายตามโครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
	15,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	
	
	
	

	56
	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
	2,327,200
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม
     6.3  แนวทางการพัฒนา  การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	57.
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตคนชรา คนพิการ
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
	10,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	58.
	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
	เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	59.
	โครงการอุดหนุนชมรมคนพิการ
	เพื่ออุดหนุนชมรมคนพิการ
	10,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	60.
	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	8,500,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม

	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	61.
	โครงการกิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว
	เพื่อการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว
	10,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม

	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	62.
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	100,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	63.
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	5,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม
     6.4  แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	64.
	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศการต่างๆ
	จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศการต่างๆ
	60,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	(
	(
	
	
	(
	
	
	
	
	

	65.
	โครงการอบรมอาสาจราจรภายในโรงเรียน
	จ่ายตามโครงการอบรมอาสาจราจรภายในโรงเรียน
	10,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  7.1 แนวทางการพัฒนา  การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	66.
	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
	เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	67.
	โครงการจัดหาถังรองรับขยะ
	เพื่อดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
	30,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


     7.2 แนวทางการพัฒนา  ป่าชุมชน  

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	68.
	โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร ฯ
	ปลูกต้นไม้
	5,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	

	69.
	โครงการปล่อยปลาเพื่อให้เป็นพันปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
	เพื่อดำเนินโครงการปล่อยปลาเพื่อให้เป็นพันปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
	5,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
8.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
     8.1  แนวทางการพัฒนา  ประสิทธิภาพบุคลากร  

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	70.
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
	จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
	200,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	71.
	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
	จ่ายตามโครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
	6,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	72
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
	175,500
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	73
	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ
	372,025
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74.
	เงินสำรองจ่าย
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย
	500,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
8.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
     8.2  แนวทางการพัฒนา  ประสิทธิภาพองค์กร  

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	75.
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง
	500,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	76.
	โครงการจัดเวทีประชาคม/อบต.สัญจร
	จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคม/อบต.สัญจร
	10,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	77.
	อุดหนุนกลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนตำบล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำอาสา ฯ 
	จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลท่าตูม
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ฯ
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	78.
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน
	จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	คณะกรรม
การหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	79.

	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
	จ่ายตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
	30,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	80.
	โครงการวันท้องถิ่นไทย
	จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย
	2,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
8.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
     8.2  แนวทางการพัฒนา  ประสิทธิภาพองค์กร  
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2563
	พ.ศ.2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	81.
	โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะของ อบต.
	จ่ายตามโครงการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะ
	25,000

	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	82.
	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของสำนักงาน อบต.ท่าตูม
	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ท่าตูม
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	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
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	83.
	อุดหนุน อบต.เกิ้ง โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม
	เพื่อจ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
อ.เมือง จ.มหาสารคาม
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